# PLANO MESTRE DE IMPLEMENTAÇÃO

## TEAFONO Clinical Assessment Framework

### Versão 1.0

# Objetivo

Evoluir o TEAFONO mantendo toda a arquitetura existente.

Não reconstruir a aplicação.

Não criar um novo projeto.

Expandir o sistema atual para suportar múltiplos instrumentos de avaliação clínica reutilizando a estrutura já existente.

O módulo de Pragmática deverá servir como referência arquitetural para os novos módulos.

# Papel do agente

Atue como Arquiteto de Software Sênior especializado em:

- React

- Firebase

- Firestore

- UX para aplicações clínicas

- Engenharia de Software

- Sistemas de Prontuário Eletrônico

- Arquitetura escalável

Seu objetivo não é apenas programar.

Seu objetivo é melhorar a arquitetura enquanto preserva compatibilidade total com o projeto existente.

# Regras obrigatórias

NÃO criar um novo projeto.

NÃO alterar a identidade visual.

NÃO remover funcionalidades existentes.

NÃO quebrar compatibilidade com pacientes cadastrados.

NÃO alterar o funcionamento do MCHAT.

NÃO alterar FollowUp.

NÃO alterar BAMBI.

NÃO alterar CAA.

NÃO modificar o módulo de Pragmática além do necessário para reutilização.

Sempre reutilizar componentes existentes.

# Diagnóstico Inicial

Antes de qualquer modificação, realizar uma auditoria completa.

Identificar:

- estrutura das páginas

- componentes

- rotas

- Zustand Store

- Firebase

- Firestore

- Relatórios

- Dashboard

Gerar um relatório técnico contendo:

- arquivos que serão modificados

- arquivos que serão criados

- possíveis riscos

- estratégia de migração

Nenhuma alteração deverá começar antes dessa etapa.

# Estratégia Geral

Não duplicar código.

Transformar o TEAFONO em um Framework de Avaliações.

Estrutura pretendida:

Assessment Framework

↓

Pragmática

Vocabulário

Fluência

Fonologia

MCHAT

BAMBI

CAA

Todos utilizando a mesma arquitetura.

# Refatoração 1

Criar componentes reutilizáveis.

Extrair do módulo de Pragmática:

AssessmentHeader

AssessmentTimer

AssessmentFooter

CounterButton

AssessmentSummary

AssessmentContainer

AssessmentToolbar

Esses componentes deverão ser reutilizados pelos novos módulos.

# Refatoração 2

Criar um modelo único para avaliações.

Estrutura:

Assessment

id

patientId

type

status

createdAt

updatedAt

completedAt

results

clinicalNotes

version

context

Todos os módulos deverão utilizar exatamente esse modelo.

# Refatoração 3

Melhorar persistência.

Atualmente todas as avaliações ficam dentro de

patient.history

Isso deverá ser substituído gradualmente por

patients

↓

patient

↓

assessments

↓

assessment

Manter compatibilidade.

Caso existam avaliações antigas,

migrar automaticamente.

Não perder dados.

# Implementação 1

## Vocabulário

Criar novo módulo.

Mesmo padrão visual da Pragmática.

Modalidades

Expressivo

Receptivo

Evocação

Categorias

Animais

Alimentos

Profissões

Brinquedos

Transportes

Objetos

Roupas

Verbos

Natureza

Escola

Cada resposta deverá permitir registrar

Resposta correta

Substituição semântica

Substituição fonológica

Circunlóquio

Sem resposta

Uso de pista

Observação clínica

Gerar indicadores apenas descritivos.

Nunca diagnósticos.

# Implementação 2

## Fluência

Separar em dois módulos.

Fluência Verbal

Fluência da Fala

Aproveitar o cronômetro existente.

Adicionar:

contador

transcrição

palavras

palavras únicas

repetições

perseverações

intrusões

pausas

bloqueios

prolongamentos

revisões

Gerar apenas indicadores objetivos.

# Implementação 3

## Fonologia

Criar módulo independente.

Registrar

Palavra-alvo

Produção

Consoantes

Observações

Implementar cálculo automático do PCC-R.

Permitir conferência manual.

Nunca interpretar automaticamente.

# Banco de Itens

Criar pasta exclusiva.

assessment-items

pragmatics

vocabulary

fluency

phonology

Todos os itens deverão ser carregados dinamicamente.

Nunca deixar listas dentro dos componentes.

# Relatórios

Separar cada avaliação em um componente.

Criar:

PragmaticsReport

VocabularyReport

FluencyReport

PhonologyReport

Depois criar

IntegratedReport

# Dashboard

Adicionar cartões.

Vocabulário

Fluência

Fonologia

Mostrar

última avaliação

status

data

botão continuar

# Histórico

Criar filtro por

tipo

data

paciente

status

Cada avaliação deverá possuir

Rascunho

Concluída

Em andamento

# Firebase

Evitar documentos muito grandes.

Sempre salvar avaliações individualmente.

Nunca sobrescrever o paciente inteiro.

# Migração

Caso existam avaliações antigas

Converter automaticamente.

Nunca perder dados.

# Critérios de Aceite

Cada fase somente poderá ser considerada concluída quando

✓ Compilar sem erros

✓ Testes executados

✓ Firebase funcionando

✓ Relatórios funcionando

✓ Dashboard funcionando

✓ Histórico funcionando

✓ Sem regressão

# Ordem de Implementação

Fase 1

Diagnóstico

Fase 2

Refatoração dos componentes

Fase 3

Novo modelo de avaliações

Fase 4

Nova persistência

Fase 5

Vocabulário

Fase 6

Fluência

Fase 7

Fonologia

Fase 8

Relatórios

Fase 9

Dashboard

Fase 10

Testes

# Modo de Trabalho

Ao término de cada fase:

- Executar testes.

- Corrigir erros encontrados.

- Atualizar documentação.

- Fazer commit descritivo.

- Somente então iniciar a próxima fase.

Nunca implementar duas fases simultaneamente.

# Objetivo Final

Ao final da implementação, o TEAFONO deverá deixar de ser um conjunto de módulos independentes e passar a funcionar como um framework escalável de avaliação clínica em Fonoaudiologia, preparado para receber novos instrumentos (como Linguagem Receptiva, Linguagem Expressiva, Motricidade Orofacial, Voz, Deglutição e Processamento Auditivo) sem necessidade de alterações estruturais relevantes.

## Recomendação adicional

Eu faria uma mudança estratégica antes de iniciar qualquer implementação: substituir a estrutura baseada em páginas específicas (PragmaticsPage, BambiPage, MchatPage etc.) por um motor genérico de avaliações (AssessmentEngine), onde cada instrumento é definido por configuração (metadados, itens, regras e cálculos). Os módulos existentes seriam adaptados para esse motor, e não reescritos.

Essa mudança aumenta um pouco o esforço inicial, mas reduz drasticamente o custo de desenvolvimento dos próximos instrumentos e torna o TEAFONO muito mais escalável. Considerando o rumo que você pretende dar ao produto, essa é a arquitetura que eu adotaria desde agora.